Dengan adanya perkembangan teknologi aplikasi pengolahan data, maka sangat potensional untuk mempermudah pengolahan data keluar masuk setiap saat dalam pengunaan aplikasi. Dengan, memanfaatkan aplikasi pengolahan data maka owner akan lebih mudah mengolah data-data barang ataupun pegawainya.

Aplikasi yang kami buat saat ini berdasarkan riset dari toko tersebut, dimana toko tersebut kesulitan dalam pengolahan data baik berupa barang masuk maupun barang yang terjual, serta absensi karyawan dan pengolahan data lainnya. Maka dari itu toko tersebut sangat membutuhkan sebuah aplikasi yang dapat mempermudahkan system pengolahan data dalam toko tersebut.

Dan bagian untuk akun owner pada page atau tampilan note terdapat list ataupun create yang dimana create ini dapat membuat catatan produk yang telah di ambil dari pabrik, sehingga datanya akan tersimpan di note create tersebut dan juga adanya bukti foto struk kwitansi barang-barang yang telah dibeli dari pabrik tersebut.

Maka dari itu kami merancang sebuah aplikasi untuk toko tersebut harapannya aplikasi tersebut dapat membantu system pengolahan yang lebih efektif dan efisien, dengan perkembangan teknologi maka laporan ini akan mengemukakan suatu aplikasi berbasis mobile yaitu **“ MEMBANGUN APLIKASI ACC HP BERBASIS MOBILE”**

Produk Backlog

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | User Story | Tasks | Owner | Status | Estimated | Day 1 | Day 2 |
| 001 | Sebagai User saya dapat melihat tampilan depan aplikasi | Dapat Melihat tampilan depan Aplikasi | Arya | Done | 90 menit | 30 menit | 60 menit |
| 002 | Sebagai user saya dapat memilih apakah saya owner atau karyawan | Dapat memilih button untuk owner atau karyawan | Mila | On progress |  | 30 menit |  |
| 003 | Sebagai user saya dapat memilih apakah saya owner atau karyawan | Dapat Melihat semua proses langsung di menu | Mila | On Progress |  | 1 jam |  |
| 004 | Sebagai user saya dapat memilih produk pada dashboard | Dapat melihat produk pada katalog | Arya | On Progress |  | 90 menit |  |
| 005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Sprint Planning

|  |  |
| --- | --- |
| Sprint Goal | Sprint Duration |
| Meningkatkan Konversi Penjualan dan mempermudah dalam menangani barang (stok) penjualan dengan melalui fitur fitur tambahan di dalam aplikasi mobile tersebut | 1 bulan ( 30 hari) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | User Story | Tasks | Owner | Estimated | Status |
| 1 | Sebagai Owner saya dapat melihat data absensi karyawan | Implementasi Button(tombol menu bawah) absensi utuk todo list absensi karyawan | Butet | 10 jam | Done |
| 2 | Sebagai Owner saya dapat melihat dan masuk ke semua menu | Implementasi Button( tombol menu bawah/ home)  Implementasi dapat mengkakses aplikasi icon yang ada pada menu  Implementasi icon profil yang bisa ke navigasi detail profil | Mila | 12jam | On Progress |

Daily Scrum Meeting

Hasil Diskusi Di Wa

Sprint Review

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Start Date | Duration | Activity | Decription | Who |
| 18 Mei 2023 | 2 | Revisi | * Tampilan Page untuk Menu bagian botoom navigation tidak sesuai * Kenapa adanya back arrow pada menu | Tim Scrum Master |